# Администрация городского поселения города Суровикино

Суровикинского района Волгоградской области

404415, г. Суровикино  ул. Ленина 75, Тел./факс 2-16-70

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 декабря  2020 года                  № 101

«Об организации работ, связанных с

актуализацией разработанной и

утвержденной схемы теплоснабжения

г. Суровикино Волгоградской области»

# В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

# 1. Утвердить график актуализации разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения г. Суровикино Волгоградской области (приложение 1).

# 2. Назначить лицом, ответственным за актуализацию разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения г. Суровикино, Колесникова А.Е. – ведущего специалиста ЖКХ администрации городского поселения г. Суровикино

# 3. Колесникову А.Е. организовать работу по актуализации разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения г. Суровикино с 15.01.2021 г.

# 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения г. Сурвикино – Чеботарёва А.В.

- Глава администрации

- городского поселения

- г. Суровикино						              В.Н. Рубцов

- С распоряжением ознакомлен:

- _____________________ Чеботарёв А.В.        «30» декабря 2020 г.

- _____________________ Колесников А.Е.        «30» декабря 2020 г.

# Приложение 1

к распоряжению главы администрации

городского поселения г. Суровикино

от 30.12.2020 г. № 101

ГРАФИК ПО АКТУАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТАННОЙ И УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Г.СУРОВИКИНО

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале актуализации разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения | 15.01.2021 г. |  |
| 2 | Актуализация утвержденной схемы теплоснабжения | 18.01.2021 г. - 31.01.2021 г. |  |
| 3 | Передача проекта актуализированной схемы теплоснабжения на рассмотрение | 01.02.2021 г. |  |
| 4 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте. | 01.02.2021 г. – 06.02.2021 г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 06.02.2021 г. – 03.03.2021 г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте о времени и месте проведения публичных слушаний | 03.03.2021 г. - 05.03.2021 г. |  |
| 7 | Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 17.03.2021 г. |  |
| 8 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 17.03.2021 г.- 19.03.2021 г. |  |
| 9 | Принятие решения об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения | 18.03.2021 г. – 19.03.2021 г. |  |
| 10 | Размещение утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте | 22.03.2021 г.- 25.03.2021 г. |  |