Администрация городского поселения г.Суровикино

Суровикинского района Волгоградской области

404415, г. Суровикино ул. Ленина 75, Тел./факс 2-16-70

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20  сентября  2016 г.     № 404

| Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения г. Суровикино на 2016-2026 гг. |  |
| --- | --- |

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории городского поселения г. Суровикино, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьей 6 Устава городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры развития транспортной инфраструктуры городского поселения г. Суровикино на 2016-2026 г.г. (далее – Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Осуществить   финансирование расходов на реализацию указанной Программы в 2016-2026 г.г. в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на эти цели. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета городского поселения                       г. Суровикино на очередной финансовый год.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

г. Суровикино                                                                                        В.Н. Рубцов

Приложение

- к постановлению главы

- городского поселения

- г. Суровикино
 от 20.09.2016 г. № 404

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

на 2016 – 2026 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 25.12. 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав городского поселения г. Суровикино, Генеральный план городского поселения г. Суровикино. |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения г. Суровикино, адрес: 404415 Волгоградская обл. Суровикинский р-н, ул. Ленина, 75 |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения г. Суровикино, адрес: 404415 Волгоградская обл. Суровикинский р-н, ул. Ленина, 75 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения г. Суровикино |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. – 22 882 622 рублей 2017 г. – 15,1 млн. руб. 2018 г. – 15,7 млн. руб. 2019 г. – 16,3 млн. руб. 2020 г. – 16,9 млн. руб. 2021 г. – 2026 г. –114,0 млн. руб. Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности городского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения г. Суровикино.

  - Социально — экономическое состояние городского поселения г. Суровикино.

Городское поселение город Суровикино – муниципальное образование, расположенное в Волгоградской области Российской Федерации. Город Суровикино является административным центром Суровикинского района Волгоградской области.

Общая площадь территории городского поселения г. Суровикино составляет 3504 га.

Город Суровикино расположен в 140 км. юго-западнее г. Волгограда, на левом 6epeгу реки Чир – правом притоке Дона (рисунок 1).

Границы территории городского поселения г. Суровикино установлены Законом Волгоградской области № 971-ОД от 21 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении статусом Суровикинского района и муниципальных образований в его составе».

Изменение границ городского поселения г. Суровикино осуществляется законом Волгоградской области по инициативе населения, органов местного самоуправления городского поселения г. Суровикино, органов государственной власти Волгоградской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Городское поселение г. Суровикино граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Нижнеосиновским сельским поселением;

- на востоке – с Ближнеосиновским сельским поселением;

- на юге – с Нижнеосиновским сельским поселением;

- на западе – с Нижнеосиновским сельским поселением.

Территорию городского поселения г. Суровикино составляют исторически сложившиеся земли городского поселения г. Суровикино, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения городского поселения г. Суровикино, рекреационные земли, земли для развития городского поселения г. Суровикино, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ городского поселения г. Суровикино, в том числе населенные пункты, не являющиеся поселениями.

Рисунок 1 – Расположение МО «Городское поселение город Суровикино» на карте муниципального района.

В черте города находится свыше 350 различных предприятий и организаций. Наиболее приоритетны предприятия по переработке с/х сырья. Также в Суровикино функционируют кондитерские и колбасные фабрики, мельницы, заводы по производству масла. В городе развито плодоводство и скотоводство. Несмотря на особенности климата, успешно выращиваются зерновые и масличные культуры, овощи, бахчи продовольственные, кормовые культуры. Добывается минеральная вода «Стародербеновская». А также ведется добыча глины и песка.

Основу градообразующей базы городского поселения составляют 15 основных производственных объектов. Среди них выделяются: ОАО «Суровикинский элеватор», ФБУ ИК-19, ООО «Дон», ООО «Радуга».

Город Суровикино связан с областью общественным автомобильным транспортом трассой Волгоград – Каменск-Шахтинский. Автобусные маршруты связывают город с Волгоградом и другими населенными пунктами. Через территорию города проходит железнодорожная ветка Волгоград – Лихая. Город располагает собственной железнодорожной  станцией и представляет собой крупный железнодорожный узел.

Основой экономической базы городского поселения является предприятия розничной торговли  и сельское хозяйство (специализируется на производстве зерна, горчицы, бахчевых культур,) и животноводство ( молоко, мясо, шерсть). Сеть бытового обслуживания представлена предприятиями по ремонту бытовой техники, обуви и др., банями, парикмахерскими, ателье, которые размещаются в отдельно-стоящих или встроенных помещениях (98 единиц).

По агроклиматическому районированию это первый умеренно засушливый район с резкоконтинентальным климатом. Об этом свидетельствует и естественная растительность района- полынно- злаковая , разнотравно- злаковая. Большую часть территории занимают балки, заросшие дубом, вязом, кленом татарским, терном. К территории г. Суровикино в северной части  примыкают сосновые массивы земель гослесфонда, создающие благоприятные природные условия для жителей города.  Посевные поля чередуются с лесными массивами и фруктовыми садами.    По берегам рек Чир и Добрая  имеется лесной массив, что создает благоприятные условия для организации кратковременного отдыха жителей города.

Климатические условия городского поселения обусловлены его географическим положением и представлены засушливым, резко континентальным климатом. Зима, как правило, начинается в ноябре и длится 130 – 150 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте-апреле. В мае часто бывают заморозки, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам. Осень длится с середины сентября до середины ноября. В сентябре часто бывают заморозки. Лето устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х месяцев. Лето жаркое, сухое, пыльное.

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август с абсолютным максимумом +42,6оС. Самые низкие температуры наблюдаются в январе. Абсолютный минимум равен – 33°С. Амплитуда колебаний температур воздуха в течение года достигает 39,2°С.

Первые заморозки наступают в середине ноября, а последние отмечаются в середине марта.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 225 дней.

В городском поселении городе Суровикино функционирует 4 дошкольных образовательных учреждений муниципальной формы собственности, а также 3 муниципальных образовательных учреждения – средние образовательные школы

Торговая сеть города представлены большим количеством магазинов различной специализации (продовольственные, непродовольственные, универсальные). Учреждения торговли в основном находятся в частной собственности.

Магазины размещаются в отдельно-стоящих и встроенных помещениях.

Торговая сеть равномерно размещается по территории города. Основная часть магазинов расположена в центральной части города. Сеть торговых организаций должна развиваться до масштабов реального спроса.

Таблица 1 – Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Магазины | ед. | 158 |
| 4.1 | площадь торгового зала | кв.м. | 8151 |
| 4.2 | в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров | ед. | 157 |
| 4.2.1 | продовольственные | ед. | 3 |
| 4.2.1.1 | площадь торгового зала | кв.м. | 178 |
| 4.2.2 | промышленные | ед. | 105 |
| 4.2.2.1 | площадь торгового зала | кв.м. | 4500 |
| 4.2.3 | универсальные | ед. | 50 |
| 4.2.3.1 | площадь торгового зала | кв.м. | 3473 |
| 5 | Объекты мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, палатки, передвижные средства торговли) | ед. | 36 |
| 5.1 | численность работающих | чел. | 39 |
| 5.2 | в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров | ед. | 36 |
| 5.2.1 | продовольственные | ед. | 7 |
| 5.2.1.1 | численность работающих | чел. | 8 |
| 5.2.2 | промышленные | ед. | 21 |
| 5.2.2.1 | численность работающих | чел. | 21 |
| 5.2.3 | смешанные | ед. | 8 |
| 5.2.3.1 | численность работающих | чел. | 10 |
| 6 | Объекты общественного питания | ед. | 18 |
| 6.1 | площадь зала обслуживания посетителей | кв.м. | 1131 |
| 6.2 | численность работающих | чел. | 68 |
| 7 | Рынки (универсальные, специализированные) | ед. | 1 |
| 7.1 | оборот розничной торговли | тыс.руб. | 79856,000 |
| 7.2 | количество торговых мест | ед. | 126 |
| 7.3 | площадь рынков | кв.м. | 2004 |
| 7.4 | сумма уплаченных налогов | тыс.руб. | 840,000 |
| 8 | Ярмарки |  |  |
| 8.1 | количество торговых мест | ед. | 1246 |
| 8.2 | площадь ярмарок | кв.м | 66956 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания населения | ед. | 98 |
| 9.1 | количество работников, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 241 |
| 10 | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м./1 тыс. человек | 412 |
| 10.1 | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров | кв.м./1 тыс. человек | 145 |
| 10.2 | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров | кв.м./1 тыс. человек | 267 |

Жилищный фонд города Суровикино складывается из многоквартирных  секционных и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилищного фонда Суровикино составляет – 497,86 тыс. кв.м., в том числе из нее:

- многоквартирных жилых домов – 89,4 тыс.м2;

- индивидуальных жилых домов – 408,46 тыс.м2.

Население г. Суровикино на 2016г составляет – 19181 чел. (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Средняя жилищная обеспеченность составляет на 01.01.2016 (при населении 19181 чел.) – 24,8 кв.м./чел.

Площадь занятая секционной жилой застройкой составляет 24,58 га. Общее количество человек, проживающих на данной территории – 3363чел.

Плотность населения составляет 137 чел/га.

Общая площадь индивидуальной застройки составляет 519,66га.

Общее количество человек, проживающих на данной территории – 15818чел. Плотность населения составляет 30чел/га. Размер участка существующей индивидуальной застройки от 1200 до 1500 м².

В 2009-2015 гг. жилищное строительство в городе осуществлялось за счет различных источников: в том числе построенных населением за счет собственных и заемных средств.

Планируется, что до 2030 г. жилищное строительство будет осуществляться за счет многоквартирных и индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет, муниципального строительства и с помощью кредитов. Существующие и расчетные показатели обеспеченности населения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Существующие и расчетные показатели обеспеченности населения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год – 2016 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2021 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1 | Численность населения в том числе: | чел. | 19181 | 19695 | 20620 |
|  | -в многоэтажной застройке; |  | 3363 | 3452 | 3615 |
|  | - в индивидуальной застройке |  | 15818 | 16243 | 17005 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 25,9 | 26,4 | 29,4 |
| 3 | Расчетный жилой фонд, в том числе: | тыс. м² | 497,86 | 509,875 | 577,360 |
|  | -в многоэтажной застройке; |  | 89,4 | 91,778 | 103,925 |
|  | - в индивидуальной застройке |  | 408,46 | 418,097 | 473,435 |
| 4 | Плотность населения: | чел/га. |  |  |  |
|  | -в многоэтажной застройке; |  | 148 | 129,6 | 116 |
|  | - в индивидуальной застройке |  | 32 | 10,8 | 9,6 |

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Город Суровикино связан с областью общественным автомобильным транспортом трассой Волгоград – Каменск - Шахтинский. Автобусные маршруты связывают город с Волгоградом и другими населенными пунктами. Через территорию города проходит железнодорожная ветка Волгоград – Лихая. Город располагает собственной железнодорожной  станцией и представляет собой крупный железнодорожный узел.

Автомобильные дороги местного значения – 107,5 км, из них с твердым покрытием 37,2 км.

На юго-востоке города находятся два моста через реку Чир: железнодорожный и автомобильный длиной 43м.

В западной части Суровикино  автомобильная  развязка с железнодорожным полотном.

Город имеет два железнодорожных переезда по ул. Кирова – ул. Шоссейная и ул. Автострадной.

Уличная сеть Суровикино имеет четкое квартальное  построение, трассировка следует в основном за рельефом. Ширина главных улиц Ленина, Орджоникидзе и Шоссейной  20-25 метров. Ширина проезжих частей 4-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Пешеходная сеть  развита слабо, в центральной части города и по отдельным улицам имеются тротуары для пешеходного движения населения.

Транспортно-экономические связи городского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение, с которым связывают между собой жилые зоны и промзоны, автовокзал по ул. Шоссейная. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения. Существуют объекты транспортного обслуживания: СТО, мойки автомобилей, АЗС. Существуют территории гаражей боксового типа.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (106 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 3 приведен перечень дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.  Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с состоянием и содержанием  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  городского поселения г. Суровикино, и наиболее распространенными из которых являются образовавшиеся дефекты покрытий (износ, выбоины, трещины).

Таблица 3

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги или улицы муниципального района, в т.ч. городских, округов, городских, сельских поселений муниципального района | Итого, километров | Протяженность автомобильных дорог и улиц, находящихся на балансе, километров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С покрытием | Без покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Ленина от главпочтампа до магазина в Чудинке | 2,906 | 2,906 |  |
| 2 | ул. Ленина от магазина до примыкания начала дороги на п. Новостройка | 0,800 | 0,800 |  |
| 3 | ул. Советская от ул. Советская до МКР № 2д.№3 | 0,850 | 0,850 |  |
| 4 | ул. Набережная от ул. Кирова до ул. Волгоградская | 1,530 | 1,530 |  |
| 5 | ул. Линейная от а/к 1729 до ул. Горького | 0,300 | 0,300 |  |
| 6 | ул. Горького от ул. Гер. Танкистов до Зооветснаба | 1,850 | 1,850 |  |
| 7 | ул. Орджоникидзе от ул. Гер. Танкистов до ул. Авострадной | 0,800 | 0,800 |  |
| 8 | ул. Орджоникидзе от ул. Автострадная до ОАО «Водстрой» | 1,850 | 1,850 |  |
| 9 | ул. Октябрьская от ул. Шоссейная до ул. Автострадная | 1,750 | 1,750 |  |
| 10 | ул. Сысоева от ул. 54-Гвардейская до ул. Автострадная | 0,700 | 0,700 |  |
| 11 | ул. Советская от ул. Ленина до ул. Березовая | 0,780 | 0,780 |  |
| 12 | ул. Волгоградская от ул. Советской до ул. Волгоградская | 0,130 | 0,130 |  |
| 13 | ул. Водопроводная от ул. Ленина до ул. Набережная | 0,543 | 0,543 |  |
| 14 | ул. Первомайская от ул. Ленина до ул. Набережная | 0,580 | 0,580 |  |
| 15 | ул. Исполкомовская от ул. Ленина до ул. Набережная | 0,500 | 0,500 |  |
| 16 | ул. Кирова от ж/д переезда до зеленого угла | 1,200 | 1,200 |  |
| 17 | Ул. Карачунова от ул. Ленина до магазина | 0,120 | 0,120 |  |
| 18 | Ул. Автострадная от ж/д переезда до ул. Орджоникидзе | 0,460 | 0,460 |  |
| 19 | ул. Гер. Танкистов от ул. Горького до ул. Октябрьской | 0,500 | 0,500 |  |
| 20 | ул. 54- Гвардейская от ул. Октябрьская до ул. Сысоева | 0,450 | 0,450 |  |
| 21 | ул. Элеваторная от Элеватора до ул. Заканальная | 0,700 | 0,700 |  |
| 22 | Подъезд до ОАО «Суровикино МРГ» от ул. Шоссейной | 0,450 | 0,450 |  |
| 23 | ул. Шоссейная от ж/д переезда до трассы | 2,620 | 2,620 |  |
| 24 | ул. Новая от ул. Шоссейная – ул. Безымянная до ул. Садовой | 1,460 | 1,460 |  |
| 25 | ул. Новая от 2-х. дома до ул.Комсомольск. | 0,264 | 0,264 |  |
| 26 | ул. Садовая от ул. Безымянная до трассы Волгоград- Каменск-Шахтинский | 0,900 | 0,900 |  |
| 27 | ул. Крестьянская от ул. Безымянной до ул. Элеваторная | 0,150 | 0,150 |  |
| 28 | ул. Пушкина от ул. Безымянной до ул. Элеваторная | 0,150 | 0,150 |  |
| 29 | ул. Советская от ул. Карачунова до ул. Кирова | 0,500 | 0,500 |  |
| 30 | ул. Каштановая | 0,250 | 0,250 |  |
| 31 | пер. Донской | 0,240 | 0,240 |  |
| 32 | пер. Заречный | 0,200 | 0,200 |  |
| 33 | ул. Западная | 0,280 | 0,280 |  |
| 34 | ул. Советская от ул. Исполкомовской до ул. Кирова | 0,800 | 0,800 |  |
| 35 | пер. Тенистый от ул. Карачунова до ул. Каштановая | 0,380 | 0,380 |  |
| 36 | ул. Вокзальная от ул. Ленина до домов №6,3,4 ДК, Банк | 0,719 | 0,719 |  |
| 37 | ул. Юбилейная, от ул. АТ. Платова от ул. Шоссейная до трассы Волгоград- Каменск-Шахтинский | 0,900 | 0,900 |  |
| 38 | ул. Комсомольская от ул. Новая до ул. Горького | 0,100 | 0,100 |  |
| 39 | ул. Луговая от ул. Волгоградской до ПК 4-20 | 0,420 | 0,420 |  |
| 40 | ул. Яблоневая | 0,308 | 0,308 |  |
| 41 | подъезд от ул. Орджоникидзе до ППО (хлебозавод) | 0,526 | 0,526 |  |
| 42 | ул. Сысоева от ул. Шоссейная до ул. 54-Гвардейская | 1,100 | 1,100 |  |
| 43 | ул. Циолковского, ул. Буденного, ул. Ленина | 02,070 | 02,070 |  |
| 44 | на пос.Новостройка | 02,430 | 02,430 |  |
| 45 | ул.Элеваторная | 0,500 | 00,500 |  |
| 46 | объездная (от ул. Героев Танкистов – ул. Ленина) | 0,406 | 0,406 |  |
| 47 | ул. Магистральная | 0,600 |  | 0,600 |
| 48 | ул. Ростовская | 0,500 |  | 0,500 |
| 49 | ул. Казачья | 0,420 |  | 0,420 |
| 50 | пер. Юбилейный | 0,130 |  | 0,130 |
| 51 | ул. Юбилейная | 0,280 |  | 0,280 |
| 52 | ул. Лермонтова | 0,320 |  | 0,320 |
| 53 | ул. Вавилова | 0,360 |  | 0,360 |
| 54 | ул. Автомобилистов | 0,560 |  | 0,560 |
| 55 | ул. Пархоменко | 0,750 |  | 0,750 |
| 56 | ул. Рокоссовского | 0,770 |  | 0,770 |
| 57 | ул. Жукова | 0,780 |  | 0,780 |
| 58 | ул. Промышленная | 0,740 |  | 0,740 |
| 59 | ул. Ангарская | 0,330 |  | 0,330 |
| 60 | ул. Ярославская | 0,330 |  | 0,330 |
| 61 | ул. Элеваторная | 0,1100 |  | 0,1100 |
| 62 | ул. Заканальная | 0,400 |  | 0,400 |
| 63 | ул. Садовая | 0,170 |  | 0,170 |
| 64 | ул. Крестьянская | 0,600 |  | 0,600 |
| 65 | ул. Пушкина | 0,650 |  | 0,650 |
| 66 | пер. Заозерный | 0,740 |  | 0,740 |
| 67 | ул. Революционная | 0,720 |  | 0,720 |
| 68 | ул. Горького | 0,420 |  | 0,420 |
| 69 | ул. Новикова | 0,750 |  | 0,750 |
| 70 | ул. Партизанская | 0,650 |  | 0,650 |
| 71 | пер. Овражный | 0,130 |  | 0,130 |
| 72 | пер. Подгорный | 0,120 |  | 0,120 |
| 73 | пер. Чехова | 0,400 |  | 0,400 |
| 74 | ул. Лесная | 0,400 |  | 0,400 |
| 75 | пер. Солнечнный | 0,230 |  | 0,230 |
| 76 | пер. Дорожный | 0,120 |  | 0,120 |
| 77 | ул. Нефтянников | 0,250 |  | 0,250 |
| 78 | ул. Сосновая | 0,320 |  | 0,320 |
| 79 | ул. Санеева | 0,500 |  | 0,500 |
| 80 | ул. Строительная | 0,700 |  | 0,700 |
| 81 | ул. Дальняя | 0,900 |  | 0,900 |
| 82 | ул. Полевая | 0,750 |  | 0,750 |
| 83 | ул. Асеева | 0,800 |  | 0,800 |
| 84 | ул. 9-го Мая | 0,1050 |  | 0,1050 |
| 85 | ул. Бойко | 0,1000 |  | 0,1000 |
| 86 | ул. Суровикинская | 0,550 |  | 0,550 |
| 87 | ул. Зеленая | 0,420 |  | 0,420 |
| 88 | ул. Орджоникидзе | 0,870 |  | 0,870 |
| 89 | ул. Матросова | 0,1050 |  | 0,1050 |
| 90 | ул. Фрунзе | 0,1470 |  | 0,1470 |
| 91 | ул. Соловьева | 0,300 |  | 0,300 |
| 92 | ул. Линейная | 0,350 |  | 0,350 |
| 93 | ул. Калинина | 0,1300 |  | 0,1300 |
| 94 | ул. Звездина | 0,1250 |  | 0,1250 |
| 95 | ул. Заводская | 0,1200 |  | 0,1200 |
| 96 | ул. Героев Танкистов | 0,600 |  | 0,600 |
| 97 | ул. Красикова | 0,570 |  | 0,570 |
| 98 | ул. Маяковского | 0,570 |  | 0,570 |
| 99 | пер. Степной | 0,520 |  | 0,520 |
| 100 | ул. Данилова | 0,350 |  | 0,350 |
| 101 | ул. Апрельская | 0,250 |  | 0,250 |
| 102 | ул. Восточная | 0,220 |  | 0,220 |
| 103 | пер. Заводской | 0,450 |  | 0,450 |
| 104 | ул. Кооперативная | 0,500 |  | 0,500 |
| 105 | ул. Чапаева | 0,400 |  | 0,400 |
| 106 | пер. Мелиораторов | 0,400 |  | 0,400 |
| 107 | ул. Железнодорожная | 0,3500 |  | 0,3500 |
| 108 | ул. Советская | 0,1500 |  | 0,1500 |
| 109 | ул. Пролетарская | 0,1550 |  | 0,1550 |
| 110 | пер. Гагарина | 0,200 |  | 0,200 |
| 111 | ул. Набережная | 0,2300 |  | 0,2300 |
| 112 | ул. Ворошилова | 0,900 |  | 0,900 |
| 113 | ул. Яблоневая | 0,670 |  | 0,670 |
| 114 | ул. Полимерная | 0,730 |  | 0,730 |
| 115 | ул. Студенческая | 0,660 |  | 0,660 |
| 116 | ул. Дубравная | 0,520 |  | 0,520 |
| 117 | ул. Чирская | 0,820 |  | 0,820 |
| 118 | ул. Дружбы | 0,140 |  | 0,140 |
| 119 | ул. Западная | 0,300 |  | 0,300 |
| 120 | ул. Карачунова | 0,550 |  | 0,550 |
| 121 | пер. Урожайный | 0,230 |  | 0,230 |
| 122 | ул. Куйбышева | 0,450 |  | 0,450 |
| 123 | пер. школьный | 0,150 |  | 0,150 |
| 124 | ул. Первомайская | 0,170 |  | 0,170 |
| 125 | ул. Красноармейская | 0,230 |  | 0,230 |
| 126 | пер. Колхозный | 0,400 |  | 0,400 |
| 127 | ул. Волгоградская | 0,860 |  | 0,860 |
| 128 | пер. Крупской | 0,270 |  | 0,270 |
| 129 | ул. Речная | 0,500 |  | 0,500 |
| 130 | ул. Луговая | 0,1670 |  | 0,1670 |
| 131 | ул. Береговая | 0,1750 |  | 0,1750 |
| 132 | ул. Березовая | 0,1170 |  | 0,1170 |
| 133 | ул. Дачная | 0,920 |  | 0,920 |
| 134 | ул. Родниковая | 0,350 |  | 0,350 |
| 135 | пер. Белинского | 0,300 |  | 0,300 |
| 136 | пер. Гайдара | 0,400 |  | 0,400 |
| 137 | пер. Молодежный | 0,180 |  | 0,180 |
| 138 | пер. Пугачева | 0,300 |  | 0,300 |
| 139 | пер. Декабристов | 0,250 |  | 0,250 |
| 140 | пер. Совхозный | 0,250 |  | 0,250 |
| 141 | ул. Пионерская | 0,320 |  | 0,320 |
| 142 | пер. Южный | 0,250 |  | 0,250 |
| 143 | ул. Северная | 0,400 |  | 0,400 |
| 144 | пер. Тихий | 0,150 |  | 0,150 |
| 145 | ул. Чайковского | 0,800 |  | 0,800 |
| 146 | ул.2-ая Советская | 0,720 |  | 0,720 |
| 147 | пер. Продольный | 0,600 |  | 0,600 |
| 148 | пер. Цветочный | 0,250 |  | 0,250 |
| 149 | ул. Московская | 0,1150 |  | 0,1150 |
| 150 | ул. Песчаная | 0,800 |  | 0,800 |
| 151 | ул. Морванова | 0,800 |  | 0,800 |
| 152 | ул. Буденного | 0,1050 |  | 0,1050 |
| 153 | ул. Циолковского | 0,400 |  | 0,400 |
| 154 | ул. Островского | 0,300 |  | 0,300 |
| 155 | пер. Дзержинского | 0,350 |  | 0,350 |
|  | Итого: | 107,5 | 37,200 | 70,300 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк городского поселения г. Суровикино преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории городского поселения г. Суровикино.

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 19181 | 19514 | 19641 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 3921 | 4087 | 4113 |

Уличная сеть Суровикино имеет четкое квартальное  построение, трассировка следует в основном за рельефом. Ширина главных улиц Ленина,  Орджоникидзе и Шоссейной  20- 25 м. Ширина проезжих частей 4-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие.

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания города и определены параметры  существующих и проектируемых улиц.

Магистральная дорога Волгоград – Каменск-Шахтинский  связывает город  с районами и населенными пунктами области. Городские улицы Автострадная, Ленина и Шоссейная определены как улицы общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь между жилыми и  промышленными территориями, центром города и центрами планировочных районов, имеют выходы на магистральную дорогу. Улицы Орджоникидзе, Октябрьская, Луговая, Сысоева,  Героев Танкистов и др. имеют статус улиц районного значения и обеспечивают транспортные и  пешеходные связи между жилыми кварталами, общественными центрами и имеют выходы на магистральные улицы регулируемого движения. Остальные улицы – улицы местного значения – улицы в жилой застройке и улицы в промышленных и коммунально-складских зонах.

В соответствии со статусом улиц ширина проезжих частей принята  для магистральных улиц регулируемого значения и районных - 14м., для улиц местного значения – 6 м, проездов 4,5-5,5 м, хозяйственные проезды 4,5м. Красные линии предлагается принять  в размере 40 м. для магистральных улиц, для жилых улиц –15-25м. Хозяйственные проезды должны иметь расстояние между участками не менее 6м для возможности проезда тракторов и грузового транспорта. Ширина тротуаров   1,5 – 3 м.  в соответствии со статусом улицы.

По всем улицам предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Для магистральных и жилых  улиц,  предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий: цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.

Кроме того, для индивидуальных жилых домов предусмотрены хозяйственные проезды со щебеночным покрытием. Сеть магистральных, районных, жилых улиц и внутриквартальных проездов,  позволяются обеспечить максимальную связность проектируемой территории.

Постоянное хранение личного автотранспорта предполагается в индивидуальной застройке на собственном участке.

Уровень автомобилизации по схеме территориального планирования составляет  – 277 автомобилей на 1000 жителей, из них 250 авт.,  принадлежащих  физическим лицам Динамика роста составляет в среднем 5% в год,   условно  принимаем расчетное кол-во на 1-ю очередь- 300 автомобилей, на расчетный срок – 488 автомобиля.

Количество автомобилей для постоянного хранения в соответствии с п. 11. 19. п. 11.22. СП                                      « Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» составит:

- на первую очередь общее кол-во автомобилей составит:

-  кол-во- 300х3,67 = 1101авт;

- на расчетный срок

- кол-во- 488х3,712 = 1811авт;

- территория для временного хранения- 30х10062= 10860м2 = 1,602га. на территории жилой застройки 25% в соответствии с п 11.20 СП « Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»

Потребная  территория для гаражей секционной застройки составит на первую очередь

30х1101х0,25 =8258м2= 0,82 га

На расчетный срок 30х1811х0,25=13582м2= 1,36 га.

Размещение гаражей предполагается на территориях секционной жилой застройки с учетом  нормативных размеров отступа от жилых и общественных зданий.  Кроме того, размещение гаражей возможно в санитарно- защитных зонах от производственных и коммунальных предприятий.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 70% расчетного парка в пределах улиц и дорог, граничащих с кварталами и на специальных территориях при общественных центрах, на  внутриквартальных территориях с учетом нормируемых расстояний по п. 11.25 СП «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сеть магистральных, районных, жилых улиц и внутриквартальных проездов,  позволяются обеспечить максимальную связность проектируемой территории.

На  расчетный срок сохраняются все объекты сервисного обслуживания г. Суровикино и автовокзал по ул. Шоссейная.

По схеме территориального планирования предлагается строительство сервисного центра.

В основном улично- дорожная сеть используется для организации передвижения в пределах населенного пункта для обеспечения текущих потребностей жителей города Суровикино.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

На территории городского поселения действует 5 автобусных маршрутов пассажирского регулярного сообщения.  Маршруты обслуживают муниципальные автобусы и транспортные средства индивидуального предпринимателя. Пассажиропоток в 2015 году составил 718,3 тыс. рублей, перевезено  – 2279 учеников, льготный провоз по единому социальному билету составил – 6080 человек. В настоящее время пассажиропоток составил 720 тыс.рублей. На компенсацию ученических проездных билетов в бюджете поселения, в соответствии с Решением Совета депутатов, была заложена субсидия в размере 1,5 млн. рублей.

Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к городу Суровикино данные мероприятия выполняются.

Необходимо также отметить, что в 2015 году была разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского, поселения г. Суровикино, в которых уточнены схемы размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, что позволило создать достаточно комфортные условия для пешеходного движения.

Для движения пешеходов в составе улиц предусмотрены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5-3,0 м., варьирующейся в зависимости от категории улицы. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. В городе осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке.  Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Основным направлением движения грузовых транспортных средств являются поставщик, организующие доставку продовольствия в магазины городского поселения и, а также грузовыми перевозками занимается ОАО «Суровикинский Элеватор», который осуществляет свою деятельность по закупке, хранению и перевалке сельскохозяйственной продукции.

На территории городского поселения г. Суровикино собственники грузового транспорта осуществляют коммерческую деятельность по перевозке грузов.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории городского поселения г. Суровикино зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 4. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1. | Количество ДТП | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 3921 | 4087 | 4113 |

2. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

В 2010 году анализ проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы по исследуемым ингредиентам (смесь углеводородов предельных (С1-С10)) не выявлено. Фоновые концентрации иных вредных веществ в атмосферном воздухе в Суровикинском  районе не превышают предельно допустимую концентрацию.

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, предлагается ряд мероприятий:

- Перенос Суровикинской нефтебазы «Нижневолскнефтепродукт» за пределы селитебной территории;

- Разработка проектов СЗЗ предприятий переработки;

- Выполнить озеленение СЗЗ от кладбищ и предприятий переработки.

В результате предусмотренных мероприятий  люди  не будут проживать в пределах санитарно-защитных зон. Нового строительства жилой застройки в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается. Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий  города.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- соблюдение водоохранных зон водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения;

- озеленение санитарно – защитных зон и санитарных разрывов;

-совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры города.

Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима городской  территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния рек. Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству реки на расчетный срок:

- расчистка русла, укрепление береговой линии;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;

- выполнение подсыпки и дамб в пойменной части р. Чир.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы.

В целом для Суровикинского района характерен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Благополучное в целом состояние атмосферного воздуха объясняется, с одной стороны естественными особенностями атмосферной циркуляции, ее достаточно высокой самоочищающей способностью к рассеиванию различных примесей (ССА), низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В сочетании с определенными  показателями метеоэлементов: низкой повторяемостью штилей и слабых ветров (менее 30%), редких застоев воздуха в течение ряда дней, достаточно высоким средним скоростям ветра  (до 5 м/с) и сравнительно высокой сумме осадков (> 400мм), часто ливневого характера, - оценка степени благоприятности территории по состоянию воздушного бассейна Суровикинского района соответствует категории – «относительно благоприятная».

Улучшение состояния атмосферного воздуха будет достигнуто за счет снижения объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнений, благодаря внедрению новых технологий, совершенствованию экологического контроля. Необходимо достичь стабилизации объемов выбросов автотранспорта на достигнутом уровне при росте числа автотранспортных средств, благодаря переходу на стандарт ЕВРО-3, использованию в качестве топлива электроэнергии. Это позволит снизить содержание среднемесячных концентраций вредных веществ в городах по сравнению с 2005 годом в два раза или до установленных нормативов.

Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Воздействие шума.

Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Водные объекты.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Значительный вред водоемам наносят дождевые и талые сточные воды, поступающие в водные объекты с территорий предприятий и населенных пунктов. Неочищенные сточные воды загрязняют водные объекты, отрицательно влияют на биоресурсы, снижают способность природных водотоков и водоемов к самоочистке, затрудняют очистку воды для обеспечения питьевых нужд населения.

- Основными загрязнителями сточных вод, поступающих в поверхностные водные объекты, являются предприятия таких отраслей экономик как жилищно-коммунальное  так и сельское хозяйство.

- Увеличение концентрации загрязняющих веществ напрямую зависит от хозяйственной деятельности человека. Это - несоблюдение технологии применения ядохимикатов и применение неэффективных, в экологическом плане, технологий производства продукции.

- Значительные объемы сбрасываемых в водные объекты  сточных вод с большой массой загрязняющих веществ отрицательно влияют на качество природной воды, донных отложений, развитие гидробионтов и, как следствие, на рыбные запасы, в конечном счете, на здоровье людей. Снижается содержание растворенного в воде кислорода.

- По характеристике водоносного горизонта источники водоснабжения относятся к II и III классам эпидемиологически значимых объектов. Это свидетельствует о том, что питьевая вода пригодна для питьевых целей после предварительной водоподготовки (обезжелезивания, очистки, обеззараживания  и т.д.).

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе | км | 87,86 | 120,26 |
| протяженность дорог общего пользования в населенном пункте | км | 84,04 | 116,44 |
| автомобильная трасса Волгоград – Каменск-Шахтинский | км | 3,82 | 3,82 |
| протяженность улиц и дорог с твердым покрытием | км | 87,86 | 120,26 |

Анализ состояния улично-дорожной сети выявил недостаточное обеспечение дорог (улиц) с твердым покрытием, необходимость реконструкции значительного количества дорожного покрытия. Требуется строительство твердого покрытия для обеспечения комфортной транспортной связи на территории города Суровикино. На некоторых улицах предлагается реконструкция и улучшение грунтового покрытия.

Действующим генеральным планом городского поселения г. Суровикино предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки.

При проектировании улично-дорожной сети была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития города.

В 2015 году ООО «ДорМостПроект» были разработаны «Проекты организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения г. Суровикино» и утверждены Решением Совета депутатов городского поселения г. Суровикино от 14 марта 2016 года № 14/5 (прилагается), также в 2015 году выполнено устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина-переулок Дзержинского городского поселения г. Суровикино.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план городского поселения г. Суровикино, утвержден решением Совета депутатов городского поселения г. Суровикино от 19.12.2013г. № 45/7;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансирование работ по мероприятия Программы городского поселения г. Суровикино осуществляется из бюджета поселения.

| Период реализации программы | Бюджет поселения Объем финансирования руб. |
| --- | --- |
| 2016 г. | 22 882 622 |
| 2017 г. | 15 100 000 |
| 2018 г. | 15 700 000 |
| 2019 г. | 16 300 000 |
| 2021 г. – 2026 г. | 114 000 000 |

- Объемы финансирования могут корректироваться после принятия  бюджета городского поселения г. Суровикино на очередной финансовый год.

Стоимость работ подлежит постоянной корректировке на основании сборников ценообразования в строительстве.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Население по состоянию на 01.01.2016г. составило 19181 человек, что на 206 человек меньше, чем было на соответствующую дату 2015 года (19387 чел.).

На протяжении нескольких последних лет наблюдалось стабильное снижение численности жителей городского поселения, демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанным с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Если по состоянию на 01.01.2011г. численность постоянного населения составляла 20451 человек, то к 2015 году она уменьшилась на 1064 человек. Одной из причин является миграционный отток, обусловленный стремлением населения мигрировать на территории с более комфортными социально-экономическими условиями.

Для муниципального образования характерна естественная демографическая убыль: в 2011-2015 годах она составила 377 человек.

Сокращение численности населения с начала 90-х годов характерно как для большинства городов Волгоградской области, так и в целом по России.

Демографическая проблема является одной из наиболее острых проблем социальной сферы города. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения – источника пополнения рабочей силы, влияют на увеличение или снижение численности населения, изменения в его возрастно-половой структуре и миграционной активности.

Концепция демографического развития вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий жизни, труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

В Генеральном плане городского поселения города Суровикино, и в Генеральной схеме, соответственно, перспективная численность населения города принята в соответствии с позитивным сценарием демографического развития.

При построении прогнозных демографических показателей.

Во внимание принимались следующие факторы:

- утверждение ведомственных социальных целевых программ;

- увеличение рождаемости и снижение смертности;

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции, в том числе из прилегающих сельских населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения города Суровикино перспективная численность населения города: на проектный срок 2030 г. – 20620 человек.

Прогнозная численность населения городского поселения города Суровикино на первую очередь и расчетный срок представлена в таблице 5

Таблица 5. – Численность населения городского поселения города Суровикино

| Наименование муниципального образования, населенных пунктов | Численность населения (чел.) 2016 | Численность населения (чел.) 2018 | Численность населения (чел.) 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение город Суровикино | 19181 | 19695 | 20620 |

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест.

Дальнейшее развитие промышленной функции, транспортного узла, внутригородской социальной сферы могут привести к механическому притоку жителей из других регионов, росту численности населения и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

В целях создания условий для дальнейшего перспективного демографического и экономического развития, актуальным является вопрос обеспеченности населения жильем.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значимых грузо-пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети городского поселения г. Суровикино в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Активная разъяснительная и пропагандическая работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участие пешеходов в ДТП.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

Разработчиками был применен комплексный подход при разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения г. Суровикино.

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие транспорта:

1) автомобильный транспорт:

1.1) создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

1.2) с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, городского поселения г. Суровикино, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

1.3) дополнительным мероприятием по  уменьшению шумового  воздействия на жителей городского поселения г. Суровикино (при наличии соответствующего финансирования) может стать возведение шумопоглощающих панелей на основных его улицах;

1.4) перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания;

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на  окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в городах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.1 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Подольского сельского поселения на 2016 – 2026 годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) | 2016-2026 г.г. |
|  | Проектирование и строительство дорог | 2016-2026 г.г. |
|  | Ямочный ремонт | 2016-2026 г.г. |
|  | Нанесение дорожной разметки | 2016-2026 г.г. |
|  | Профилирование грунтовых дорог | 2016-2026 г.г. |
|  | Щебенение грунтовых дорог | 2016-2026 г.г. |
|  | Очистка дорожного полотна от наносного грунта | 2016-2026 г.г. |
|  | Освещение дорог общего пользования | 2016-2026 г.г. |
|  | Устройство, обслуживание и ремонт светофорных объектов | 2016-2026 г.г. |
|  | Зимнее содержание дорог общего пользования | 2016-2026 г.г. |
|  | Приобретение, установка и ремонт дорожных знаков и искусственных неровностей | 2016-2026 г.г. |
|  | Приобретение, установка и ремонт автобусных павильонов | 2016-2026 г.г. |
|  | Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории городского поселения г. Суровикино | 2016-2018 г.г. |

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети городского поселения г. Суровикино, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать на основе проекта генерального плана мероприятия по капитальному ремонту улиц с твердым покрытием и строительству новых дорог. Целью муниципальной программы «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского поселения г. Суровикино является:

- обеспечение повышенных мер безопасности в местах массового скопления людей;

- профилактика правонарушений на территории города Суровикино;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Суровикино, а также своевременного оповещения соответствующих служб о возникновении чрезвычайных ситуаций (наводнение, пожары и другие стихийные бедствия) в городе.

Задачи муниципальной программы позволят обеспечить:                              
- внедрение элементов аппаратно-программного комплекса  на объектах инфраструктуры города Суровикино (административные здания, объекты ЖКХ), дорогах и перекрестках города,  системах жизнеобеспечения города,  площадях и местах массового пребывания людей.

Приоритетными направлениями для городского поселения являются сохранение культурного наследия, обеспечение сохранности территории, обеспечение жизнедеятельности и сохранения достигнутых успехов в благоустройстве территории города. Показатели социально-экономического развития сводятся к достижению развития экономики и социальной сферы, безопасность – основная цель всех показателей.

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система городского поселения г. Суровикино является элементом транспортной системы области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском поселении г. Суровикино.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется  в период действия Программы.

Паспорт муниципального образования «Городское поселение г. Суровикино».

Генеральный план городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области. Утвержден Решением совета депутатов от 19 декабря 2013 года № 45/7 «Об утверждении Генерального плана городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

Генеральный план городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области. Утвержден Решением совета депутатов от 19 декабря 2013 года № 45/7 «Об утверждении Генерального плана городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики.